Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Los avances registrados en nuestro proyecto APT constan de los siguientes apartados: - Definición de casos de uso. - Diseño de mockups. - Requerimientos funcionales y no funcionales. - Desarrollos de CRUDs base. - Seguimiento de carta Gantt, matriz RACI y plan de riesgo. - Planificación de plan de pruebas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Se adjuntarán evidencias fotográficas tanto del desarrollo del software como del proceso de los casos de prueba, fotografías de trabajos dentro del albergue y el desarrollo de la documentación pertinente. Esto servirá como evidencia para demostrar que se esta llevando un trabajo ético y responsable de acuerdo a los estándares establecidos dentro de la industria. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| -Base de datos -Desarrollo Web -Gestión de Proyectos. | Desarrollar aplicación. Alimentar a la máquina con los datasets. Desarrollar base de datos. | Hardware: Notebooks. Software: Visual Studio Code, Python, Nodejs, Expo, | 2 meses | Thomas Herrera: Desarrollar aplicación, desarrollar base de datos Benjamín Collio: Desarrollar aplicación, Alimentar máquina con datasets. | Dificultades con el código de la aplicación, problemas con la base de datos, problemas con el reconocimiento de la máquina. | Desarrollar aplicación: En curso Alimentar a la máquina con los datasets: En curso Desarrollar base de datos: En curso | Agregado caso de uso “Generar reporte”. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. El cambio en el tipo de sistema que quiere el cliente, ya que nos dijo en mitad de la fase presente que quiere que el sistema sea web en vez de una aplicación móvil, teniendo que adaptar el desarrollo hecho hasta el momento para cumplir con la nueva necesidad del cliente. El desarrollo lento pero conciso con ayuda a tener una guía clara del proyecto y las necesidades que presenta.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se ajustó el formato del sistema a la nueva necesidad del cliente. Se ajusto el módulo de tomar fotografías, agregando que se puedan subir fotos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Aún no se desarrolla el sistema de pagos. Aún no se desarrolla el envío automático de recordatorios. Aún no se desarrolla la alerta de daño físico en el gato

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.